## Slide 1
1. 議事録のヘッダーのサンプル
基本的な項目は毎回共通のものを作成する
会議名
第3回 数社合同季節イベント検討会議
目的
季節を楽しむイベントで各会社間の社員の親睦をはかる
日時
2019年9月1日（金） 13:00～14:00
場所
○○会社 8F 会議室
参加者
（計5名）
○○会社 ○○ ○○ ○○
○○会社 山田 佐藤（議事録） （敬称略）
資料
1. ○○資料 全○ページ
※太字の項目は基本項目

## Slide 2
2. 議事録の内容のサンプル
内容の例をあげる
議題
【議題1】 海外のイベントの事例報告 （共有）
【議題2】 実施日と実施時間帯の決定 （決定）
【議題3】 イベントの内容検討 （検討）
A. 決定事項
【議題2】 実施日2019年12月22日（金）14:00～
【議題3】 関係会社の人も呼ぶ（10人以内）
【議題3】 次回 9月8日（金）の会議で招待者と場所を決める
B. To Do
【議題3】 山田が9月8日（金）までに場所の候補を探す
【議題3】 全員が9月8日（金）までに招待者候補を決め案を持ち寄る
C. 残課題
【議題3】 招待者の招待方法を考える
【議題3】 30人向けの季節にあった親睦が深まるイベントを考える
D. その他
【議題3】 サンタの衣装が5セットある
「To Do」や「残課題」は
毎回初回の会議分から
議事録を見なおすとよい
未対応があることも多い
会議中に「To Do」が発生したら「それは誰が担当ですか」
「期限はいつですか」と確認し
議事録に残す
対応する議題と決定事項を書く決定事項は内容によっては
「何をやるか」だけでなく
「何のためにやるか」まで
かけると目的とぶれずなおよい
議題と目的とする機能をかく
事前に参加者に共有し
会議で行うことを認識してから始める

## Slide 3
3. 会議の位置づけ
会議を行う際に事業のどの目的をどう達成するためのものか意識する
事業の目的
戦略1
戦略2
機能1
機能2
機能3
フェーズ
1
フェーズ
2
フェーズ
3
機能1
機能2
機能3
フェーズ
1
フェーズ
2
フェーズ
3

## Slide 4
4. 会議の中の議事録の位置づけ
議事録は、会議における共有や検討などの機能の補助を行える場合がある
■議事録
様々な目的の会議
[目的] 進捗報告・問題解決・企画立案
[機能]
共有 →
決定 →
検討 →
議事録が有効なケース
議事録がなくてもよいケース
[目的] 親睦
コミュニケーションの
ための朝会など
[目的] 意識改革
本人の心境に対して
効果があればよい場合
[目的] 実践
セミナーのような
実戦型のようなもの
[目的] 創造・改革
記録が残らない方が
案がでる場合
[機能]
共有内容の記録や配布
決定事項の記録や配布
検討中の残課題の管理

## Slide 5
5. 議事録の形式の決定
議事録の形式は、その決定権がある人により決定されることが多く、スタイルも様々である
お客様
議事録のケース 例1
マネージャー（決定者のことが多い）
サブマネージャー
議事録作成者
議事録形式決定の影響者
議事録のケース 例2
全部かく
要旨だけ書く
整理しない
整理する
共有しない
共有する
後日見なおす
見なおさない
時系列順に
映画の台本の
ように
発言だけをかく
検討内容、
決定事項、
To Doのみで
他は残さない
発言をTo Doなどに分類するが
その他の発言も
完全に記録する
お客様にださず
内部でだけ
管理し
見なおさない
その日のうちに
お客様に送り
内容の承認も得る
過去分も確認する